## Slide 1: Spec Driven Development en 9 pasos
Caso práctico: añadir el modo oscuro a la tabla periódica con OpenSpec, y cómo está construida la presentación que lo explica
Notes: Presentación didáctica sobre el flujo SDD de 9 pasos, aplicado a un segundo change sobre el proyecto Tabla Periódica: add-dark-mode-toggle. Tres bloques: el marco, el caso y la técnica de la presentación HTML.

## Slide 2: Qué vamos a ver
01
El marco SDD
Tres dimensiones, nueve pasos, señales de salida y gobernanza.
02
El caso: Modo oscuro
Un change incremental sobre un producto ya archivado, paso a paso.
03
La presentación HTML
Cómo está hecha: JS vanilla, temas, SVG y accesibilidad.
Notes: Tres bloques: marco teórico, caso aplicado (modo oscuro como evolución del build original), y el detalle técnico de la presentación HTML.

## Slide 3: Parte 1 · El marco SDD
Lifecycle, controles continuos y quality gates
Notes: Primero entendemos las reglas del juego.

## Slide 4: Tres dimensiones simultáneas
1
Lifecycle
¿Qué trabajo hacemos?
La secuencia de trabajo y decisiones: Discovery → Ideation → Specify → Design → Plan → Implement → Verify → Release → Archive.
2
Continuous Controls
¿Bajo qué reglas?
Principios, políticas, estándares y restricciones que operan durante todo el ciclo (la gobernanza).
3
Quality Gates
¿Qué evidencia necesitamos?
Antes de avanzar hay que demostrar algo: cada paso termina con una señal de salida verificable.
Lifecycle dice qué hacemos · Controles dicen bajo qué reglas · Gates dicen qué debemos demostrar
Notes: No son tres procesos independientes: son tres vistas del mismo cambio. Lifecycle dice qué hacemos, controles bajo qué reglas, gates qué evidencia hace falta para avanzar.

## Slide 5: Los 9 pasos y su pregunta guía
1 · Discovery
¿Qué problema resolvemos y por qué importa?
✔ DISCOVERY READY
2 · Ideation *
¿Qué podríamos hacer al respecto?
✔ SOLUTION DIRECTION READY
3 · Specification
¿Qué debe hacer exactamente el sistema?
✔ SPEC READY
4 · Design
¿Cómo satisfará el sistema la spec?
✔ DESIGN READY
5 · Tasks / Planning
¿Qué trabajo, en qué orden y cómo se demuestra?
✔ IMPLEMENTATION READY
6 · Implement
¿Ejecutamos sin redefinir la intención?
✔ IMPLEMENTATION COMPLETE
7 · Verify & Validate
¿Lo construimos bien? ¿Sirve para su propósito?
✔ RELEASE READY
8 · Release & Operate
¿Opera de forma segura y estable?
✔ RELEASE STABLE
9 · Archive & Learn
¿Qué conservamos, aprendemos y mejoramos?
✔ CHANGE CLOSED
Notes: Cada paso responde una pregunta distinta y termina con una señal de salida. Ideation es opcional (asterisco en el framework).

## Slide 6: Artefactos y quality gates
Paso | Artefacto | Señal de salida
1 Discovery | discovery.md | DISCOVERY READY
2 Ideation | ideation.md | SOLUTION DIRECTION READY
Proposal | proposal.md | PROPOSAL READY
3 Specification | spec.md | SPEC READY
4 Design | design.md + ADRs | DESIGN READY
5 Tasks | tasks.md | IMPLEMENTATION READY
6 Implement | evidencia de implementación | IMPLEMENTATION COMPLETE
7 Verify & Validate | verification-report, validation-report, evals | RELEASE READY
8 Release | release.md, release-evidence.md | RELEASE STABLE
9 Archive | closure, retrospective, lessons-learned | CHANGE CLOSED
Notes: Los artefactos no son documentación posterior: son la evidencia que madura a lo largo del ciclo. Proposal es un punto de control, no un paso numerado.

## Slide 7: Governance Foundation: reglas transversales
Governance Foundation (aplica a los 9 pasos)
1
Discovery
2
Ideation
3
Spec
4
Design
5
Tasks
6
Implement
7
Verify
8
Release
9
Archive
Restricciones del proyecto
HTML + CSS3 + JavaScript Vanilla, abrible por file://
Sin dependencias ni peticiones de red; sin módulos ES ni fetch
Tema solo con tokens CSS: sin colores literales fuera de :root
Cambiar de tema no altera tamaños ni posiciones
Persistencia admitida solo para el tema (localStorage)
Accesibilidad, seguridad y herramientas
Controles nativos y foco visible; el color nunca es la única señal
Contraste WCAG 2.2 AA en ambos temas
OpenSpec (spec-driven) con change add-dark-mode-toggle y DESIGN.md (tokens Light/Dark)
Notes: La gobernanza se hereda del build original. Novedad: la persistencia, antes fuera de alcance, se admite solo para el tema, y todo color debe ser un token.

## Slide 8: Parte 2 · El caso: Modo oscuro
El change add-dark-mode-toggle recorrido paso a paso
Notes: Aplicamos el marco a una evolución: añadir modo oscuro a la tabla periódica ya construida y archivada.

## Slide 9: Paso 1 · Discovery
✔ DISCOVERY READY
Problema
Solo hay tema claro, aunque DESIGN.md ya define la paleta oscura. Y se ignora la preferencia del sistema.
Necesidades
Alternar claro/oscuro desde la zona superior
Tema inicial según el sistema
Recordar la elección manual
Accesibilidad y pasteles legibles
Resultado esperado
Un botón de tema que funciona offline por file:// sin romper nada de lo existente.
Por qué este change
Evolución incremental sobre un producto archivado
Alcance pequeño y verificable
El foco sigue siendo el flujo OpenSpec
Pregunta abierta
¿Cómo persistir la elección? Resuelta en diseño: localStorage con try/catch; sin tercer modo «automático».
Notes: Se reduce la incertidumbre antes de explorar soluciones. Es un cambio incremental que demuestra OpenSpec sobre un proyecto existente.

## Slide 10: Paso 2 · Ideation: cinco alternativas
✔ SOLUTION DIRECTION READY
 | Alternativa | Decisión | Motivo
A | Tema vía atributo data-theme en <html> | Elegida | Fijable antes del primer pintado
B | Tema vía clase en <body> | Descartada | No permite fijarlo antes de pintar
C | Script síncrono mínimo en <head> | Elegida | Evita el parpadeo de tema incorrecto
D | Tema inicial en script.js (defer) | Descartada | Parpadeo visible al cargar
E | Persistir en cookies | Descartada | Innecesarias y problemáticas en file://
Supuestos:
todos los colores ya son tokens CSS, así que el tema oscuro es redefinir tokens; los valores de DESIGN.md bastan. Fuera de alcance: selector de tres modos.
Notes: Se exploran alternativas. Decisiones: data-theme en la raíz y script síncrono en head. Además se eligió localStorage frente a cookies y un botón con aria-pressed frente a role=switch.

## Slide 11: Proposal y Spec: de la idea al contrato
✔ PROPOSAL READY → SPEC READY · 3 requisitos añadidos
Theme toggle
Initial choice + persistence
Accessible control
Requirement (SHALL) | Escenarios
Light and dark theme toggle | Claro → oscuro · oscuro → claro · búsqueda y selección se conservan
Theme initial choice and persistence | Primera visita sigue el sistema · elección recordada · sin localStorage sin error
Accessible theme control | Activar con teclado (foco permanece) · tema activo anunciado
Requisitos heredados (5) | Sin cambios: layout, file://, búsqueda, selección y teclado
Delta spec:
solo ADDED Requirements; la spec base no se modifica. Al archivar pasa de 5 a 8 requisitos. Sin capabilities nuevas: se modifica periodic-table-web.
Notes: La propuesta se generó con /opsx:propose. La spec es un delta que solo añade tres requisitos; sigue pendiente la inconsistencia heredada de 14 vs 15 elementos por serie.

## Slide 12: Paso 4 · Design: arquitectura
✔ DESIGN READY
index.html
styles.css
tokens oscuros, color-scheme
data/elements.js
sin cambios
script.js
toggle, tema, persistencia
Sin parpadeo:
script síncrono en <head> fija data-theme antes del primer pintado.
Decisiones clave
data-theme en <html>; tokens bajo :root[data-theme="dark"]
Persistencia en localStorage (pt-theme) con try/catch
Botón con aria-pressed, etiqueta textual e iconos SVG decorativos
color-scheme por tema; transición de 240 ms, anulada con reduced motion
Sigue prefers-color-scheme solo sin elección manual
Riesgos:
contraste de pasteles oscuros · script en head duplica lógica · localStorage bloqueado · el cambio no debe alterar el layout.
Notes: Los colores ya eran tokens, así que el tema oscuro es redefinir valores. El script de head y script.js comparten lógica a propósito para evitar el parpadeo.

## Slide 13: Paso 5 · Tasks: 4 grupos trazables
✔ IMPLEMENTATION READY · 10 de 11 tareas [x]
# | Grupo | Contenido | Requisito
1 | Tema oscuro en estilos | :root[data-theme="dark"], color-scheme, sin colores literales, transición + reduced motion | Theme toggle
2 | Botón de tema | Botón en cabecera (SVG, etiqueta, aria-pressed), foco, objetivo táctil, móvil | Accessible control
3 | Lógica de tema | Script en <head>, alternancia, guardado con try/catch, seguir el sistema | Initial choice + persistence
4 | Verificación | Contrastes AA, estabilidad, teclado/AT, persistencia, file://, DESIGN.md | Todos
Definition of Done:
no cumplida del todo; la tarea 4.3 (teclado y AT, persistencia, primer acceso, file://) sigue sin marcar.
Notes: Cada grupo se enlaza con un requisito del delta. 10 de 11 tareas están marcadas; la 4.3 queda pendiente.

## Slide 14: Paso 6 · Implement: un delta pequeño
✔ IMPLEMENTATION COMPLETE
Chart: Líneas por fichero
| styles.css (+82) | script.js (+49) | DESIGN.md (+10) | index.html (+20) | data/elements.js (0)
Líneas | 1038 | 333 | 219 | 132 | 122
applyTheme()
Fija data-theme, aria-pressed y la etiqueta del botón.
toggleTheme()
Alterna, anima 300 ms y guarda pt-theme en try/catch.
Sin tocar la tabla
Solo cambian valores de color: búsqueda y selección no se alteran.
Notes: Líneas finales por fichero con el delta respecto al build (index 112→132, styles 956→1038, script 284→333, DESIGN 209→219). styles.css y script.js siguen creciendo sobre el aviso de mantenimiento.

## Slide 15: Paso 7 · Verify & Validate
✔ RELEASE READY · condicionado a la tarea 4.3
Criterio | Resultado | Evidencia
Botón en zona superior | HECHO | #theme-toggle en index.html; toggleTheme() en script.js
Tema inicial + elección recordada | HECHO | Script en <head> + localStorage pt-theme
Almacenamiento no disponible | HECHO | try/catch en lectura y escritura; sin error visible
Contrastes AA en ambos temas | MARCADO | Tarea 4.1 [x]; sin informe adjunto
Estabilidad al alternar | MARCADO | Tarea 4.2 [x]; sin informe adjunto
DESIGN.md actualizado | HECHO | Sección Theme Toggle (tarea 4.4)
Teclado, AT, persistencia, file:// | PENDIENTE | Tarea 4.3 sin marcar
Gaps y riesgo residual:
tarea 4.3 abierta · sin evidencia de QA propia del dark mode (los informes de .omo son del build) · sin tests automatizados · sin Safari ni lector de pantalla real.
Notes: No hay informe de QA específico del dark mode: la tabla refleja el código y el estado de tasks.md, no resultados medidos. Por eso hay filas marcadas sin evidencia adjunta.

## Slide 16: Pasos 8 y 9 · Release y Archive
⏳ RELEASE STABLE pendiente · ✔ CHANGE CLOSED (con 4.3 abierta)
Paso 8 · Release & Operate
Copiar ficheros
Abrir index.html
Local o hosting estático
Rollback: restaurar directorio
Sin build ni servidor; la elección de tema se guarda por navegador.
Paso 9 · Archive & Learn
Current truth
Archivado en archive/2026-10-27-add-dark-mode-toggle
Spec principal sincronizada: 5 → 8 requisitos
Tarea 4.3 archivada sin completar
Lecciones y follow-up
Tokens CSS: el tema es redefinir valores
Script en head evita el parpadeo
Completar 4.3 antes de archivar; guardar evidencia en el repo
Notes: El release sigue pendiente de confirmar. El change se archivó con /opsx:archive el 2026-10-27, pero con la tarea 4.3 abierta: conviene completarla o registrarla como deuda.

## Slide 17: Parte 3 · La presentación por dentro
Un único HTML con CSS y JavaScript vanilla: navegación, temas, SVG y accesibilidad
Notes: La propia presentación aplica los mismos principios: sin dependencias, funciona offline y es accesible.

## Slide 18: Motor de diapositivas en JS vanilla
function go(i){
cur = Math.max(0, Math.min(n-1, i));
slides.forEach((s,k) => {
s.classList.toggle('active', k===cur);
s.classList.toggle('past', k<cur);
s.setAttribute('aria-hidden', k!==cur);
});
bar.style.width = (cur+1)/n*100 + '%';
history.replaceState(null,'','#'+(cur+1));
}
// ← → PageUp PageDown Espacio Home End
Cada slide es una section absoluta; solo .active es visible (opacity + visibility)
Estado mínimo: el índice cur. go(i) actualiza clases, puntos, barra y hash
El hash de la URL permite enlazar a una diapositiva
Un único .html: estilo y script inline, sin librerías ni build
Notes: Cada slide es una section posicionada de forma absoluta. Solo la clase active es visible, con transición de opacity y transform. El estado se reduce al índice cur.

## Slide 19: Temas con variables CSS
:root{ --bg:#f6f4ef; --accent:#3b5bdb; }
@media (prefers-color-scheme: dark){
:root:not([data-theme="light"]){
--bg:#14161c; --accent:#8aa2ff;
}
}
:root[data-theme="dark"]{
--bg:#14161c; --accent:#8aa2ff;
}
Por defecto sigue la preferencia del sistema (prefers-color-scheme)
El botón Tema fija data-theme y anula la preferencia
Todo el CSS usa var(--token): cambiar tema no toca componentes
Los SVG heredan colores con var() en fill y stroke
Tokens: claro (arriba) y oscuro (abajo)
--bg
--surface
--ink
--accent
--ok
--bg
--surface
--ink
--accent
--ok
Notes: Los colores son tokens en :root. El tema oscuro se activa por preferencia del sistema o por el botón; data-theme tiene prioridad. El coste es duplicar los tokens oscuros en dos reglas.

## Slide 20: Accesibilidad e interactividad
Teclado
Todas las acciones tienen equivalente: flechas, Espacio, Inicio/Fin, Enter en tablas y SVG.
ARIA
aria-live en detalles, aria-pressed en toggles, aria-hidden en slides inactivas y role=img en SVG.
Foco y movimiento
:focus-visible con contorno de 3 px y prefers-reduced-motion que anula transiciones.
SVG inline
Diagramas con flechas via marker y colores por var(); el ciclo se genera desde un array.
Componentes
Alternativas, requisitos y criterios son botones o filas que actualizan un panel de detalle.
Visualizaciones
Mini tabla periódica con tres modos y barras que se animan al activar la diapositiva.
Notes: Los diagramas se generan desde datos JS y se insertan como SVG inline con role=img. Los componentes interactivos usan botones nativos y regiones aria-live.

## Slide 21: Balance y siguiente paso
Conseguido
Botón de tema, paleta oscura y tema inicial del sistema
Elección recordada; sin dependencias ni red
Delta spec limpio: 3 requisitos añadidos
Deuda abierta
Tarea 4.3 sin completar
Sin evidencia de QA propia ni tests automatizados
Sin verificación en Safari; release sin confirmar
Siguiente acción:
completar la tarea 4.3, guardar la evidencia en el repo y confirmar el release.
Notes: Cerramos con lo conseguido, la deuda abierta y la acción recomendada: completar la verificación manual pendiente.